项目章程

* **项目名称**

图像篡改监测

* **项目经理**

樊邢悦

* **项目背景**

1. 现在图片出现在我们每个人的周围，但随着图片技术的提高，生活中越来越多的“虚假”的图片也随之而来，那些经过修改的图片又可能会影响人们的判断，甚至会错误引导公众，导致严重的后果。
2. 图片篡改技术越来越成熟，人们并不能直观分辨图片是否被修改。
3. 尤其在新闻社、报社、法庭等地方，图片作为重要信息，虚假图片必须被识别。

* **项目目标**

为所由大众提供判别图片是否修改的服务，尤其是需要用照片取证的组织提供服务（新闻、报社）。使人们不被虚假的图片欺骗

* **项目范围**
* 个人用户：登录、注册、检测图片、查看公共区域示例、分享自己的图片
* 商业用户：登录、注册、一次检测多张照片、寻找最新的新闻照片
* **进度**

2020．11月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；

* 11.09前核心团队沟通三次，确定合作模式和分工；
* 11.11前确定产品定位；
* 11.18前完成第一版界面原型；
* 11.20前确定第一版产品范围；
* 11.28前完成主要技术点研究；
* 11.30前确定下一阶段任务的细化安排；

2020．12月：产品的需求细化、产品设计细化；

2020．12月：组建网站建设团队，进入建设期；

2021．1-3月：产品进入贝塔测试阶段（吸引尽可能广泛的商家和学生进行测试）；

* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**