|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **事件描述** | **根本原因** | **类型** |
| R1 | 无法获得足够的推广费用 | 产品快速推广时，需要大量的资金，目前团队不具备，需要寻找投资 | 资金风险 |
| R2 | 用户参与度不高 | 用户对我们的产品的了解不够、信心不足，对于得出的图像篡改结果保持怀疑态度 | 用户风险 |
| R3 | 与Photoshop等软件存在差距 | Photoshop产生已久，面向对象广泛，我们的功能较少，相对于已被大家熟知的软件难以获得信赖 | 商业风险 |
| R4 | 准确率不能迅速提高 | 技术团队存在能力不足的问题，技术不到位 | 技术风险 |